进度汇报及工作计划

# 进度汇报

目前后端服务器已迁移至阿里云，数据库尚未迁移，前后端间接口测试正在进行，预计于3月18日前完成数据库迁移工作及前后端接口测试工作。

目前我们使用的是学生服务器，同时尚未针对高并发量进行优化，所以云服务器上线后无法承载过高并发量，我们将在后续的工作中优化相关问题。

# 工作计划

经小组讨论交流制定接下来三周工作计划如下：

1. 本周（3月12日至3月18日）完成数据库迁移工作及前后端接口测试。在这方面工作完成后贵方可使用树莓派端的程序进行测试。
2. 下周（3月18日至3月24日）针对并行运行和高并发量进行优化。
3. 3月24日至4月1日，机动，处理可能出现的任何问题。